**Postmortem**

b) O que estava planejado? - Implementar as duas histórias de usuários definidas

● Implementação da feature Pessoa(Cliente e Funcionario) : Implementado e validado por Iris​​: Edivaldo implementaria todos os cenários de Pessoa (10 no total)

● Implementação da feature Estoque: Implementado e validado por Samuel​​: Samuel implementaria todos os cenários de Estoque (10 no total)

- Revisão

● Cada membro revisaria tudo que o outro implementou

c) O que foi feito?

- Implementação das histórias de usuários definidas.

● Implementação da feature Pessoa(Cliente e Funcionario): Iris Finalizado​​: Edivaldo implementou alguns cenários.

● Implementação da feature Estoque: Samuel Finalizado​​: Samuel implementou alguns cenários.

d) O que não foi feito?

- Implementação de alguns cenários de Pessoa e Estoque.

-Não foi usado herança em pessoa.

-Não foi concertado os erros apontados pelo CODACY.

f) Lições aprendidas ● Não deixar para fazer perto da entrega ● Separar melhor o que cada um vai fazer● Melhorar mais a comunicação.